Overordnet tidsplan

2/10 2015:

Kravspecifikation og accepttest

* Review med gruppe 6

6/11 2015

Design og specifikation af hardware og software

* Review med gruppe 2

11/12 2015

Seneste dato for udførelse af accepttest

16/12 2015

Projektaflevering